SIFA — MySifa Certification FSC Chaine de controle — Analyse, gaps, roadmap Standard applicable : FSC-STD-40-004 V3-1 Date : Mai 2026

Document confidentiel — Usage interne SIFA / Forge

# Sommaire

# 1. Resume executif

Reponse directe : SIFA peut pretendre a la certification FSC — avec des travaux cibles. L'infrastructure de tracabilite dans MySifa est deja partiellement en place. Les donnees critiques existent : fournisseurs FSC references, reception des bobines scannees avec certificat, lien bobine --> dossier de production. Il manque plusieurs exigences formelles de la norme FSC-STD-40-004 pour etre certifiable, mais elles sont toutes implementables dans MySifa d'ici 3 a 6 mois.

Synthese des 3 questions posees :

| Question | Reponse |
| --- | --- |
| Le process actuel permet-il de pretendre a la certification ? | Partiellement. Les fondations sont posees (tracabilite bobine -> dossier). Il manque la formalisation des claims FSC sur les entrants, la separation FSC/non-FSC, la reconciliation des volumes et la documentation exportable pour auditeur. |
| Que faut-il ameliorer dans MySifa ? | 7 developpements cibles identifies : type de claim FSC sur les receptions, flag FSC requis sur les dossiers, mecanisme d'alerte/blocage, specifications matiere, rapport de tracabilite par dossier, module de reconciliation, export registre 5 ans. |
| Comment ameliorer le process / l'utilisation de MySifa ? | 3 axes : (1) Systematiser le scan des bobines a la reception avec le claim FSC exact, (2) Marquer chaque OF FSC comme tel avant lancement, (3) Verifier avant impression que toutes les bobines utilisees sont FSC certifiees. |

# 2. Contexte et perimetre

## 2.1 Activite de SIFA

SIFA est un transformateur industriel. L'activite consiste a convertir des bobines de matieres (papier, carton, film, etiquettes) en produits finis pour des clients. L'unite de travail est le dossier de fabrication (OF), dont le numero correspond au numero de commande client dans l'ERP.

Dans ce contexte, la certification FSC Chain of Custody signifie : pour un produit client qui doit porter la mention FSC, etre capable de prouver que toutes les matieres utilisees pour le fabriquer etaient elles-memes certifiees FSC, avec les certificats correspondants.

## 2.2 Norme applicable : FSC-STD-40-004 V3-1

La norme FSC-STD-40-004 'Chain of Custody Certification' est la norme centrale pour toute organisation qui transforme, fabrique ou distribue des produits issus de la foret. Elle couvre :

- L'approvisionnement en matieres certifiees FSC

- L'identification et la separation des matieres FSC

- La tracabilite de la matiere de l'entree jusqu'au produit fini

- L'etiquetage et les declarations FSC sur les documents de vente

- La tenue de registres et la conservation des preuves (minimum 5 ans)

- Les audits internes annuels et la formation du personnel

## 2.3 Systeme de controle applicable

Pour un transformateur comme SIFA, le systeme de transfert (Transfer System) est le plus adapte. Il exige la separation physique ou temporelle des lots FSC et non-FSC tout au long du process de production. Concretement :

- Les bobines FSC receptionnes sont identifiees et stockees separement (ou traitees en lots distincts)

- A la mise en production d'un OF FSC, seules des bobines certifiees FSC sont utilisees

- Le produit fini porte un claim FSC sur le bon de livraison et la facture

Note sur le systeme Pourcentage / Credit Le systeme Pourcentage (mix de matieres FSC et non-FSC sur un produit) et le systeme Credit (compensation sur un volume produit) sont des alternatives, mais elles sont plus complexes a implementer et a auditer. Pour un demarrage en certification FSC, le systeme de transfert est recommande.

# 3. Analyse de l'existant MySifa

## 3.1 Ce qui est deja en place

L'analyse du code source de MySifa (mai 2026) revele une infrastructure de tracabilite deja significative, construite progressivement au fil des migrations de la base de donnees.

### Tables de la base de donnees — traçabilite matiere

| Table | Colonnes cles | Role FSC |
| --- | --- | --- |
| fournisseurs_fsc | nom, licence (FSC-C...), certificat (CU-COC-...), traca_photo_url, traca_exemple_code | Referentiel fournisseurs certifies FSC — 24 fournisseurs pre-seedes |
| stock_receptions | fournisseur, certificat_fsc, created_by, created_at, nb_bobines | Enregistrement de chaque reception avec le certificat FSC du lot |
| stock_reception_items | reception_id, code_barre, scanned_at | Une ligne par bobine scannee, liee a sa reception |
| fab_matieres_utilisees | no_dossier, code_barre, machine_nom, operateur, reception_id, liaison_mode, fournisseur_manual, certificat_fsc_manual | Scan de bobine en production, lie au dossier actif |

### Points forts identifies

- Chaine de tracabilite end-to-end : code-barres bobine -> reception (fournisseur + cert FSC) -> dossier de production

- Liaison automatique : lors du scan en production, MySifa recherche automatiquement la reception correspondante par code-barres (liaison_mode = 'reception'). En l'absence de correspondance, un fournisseur peut etre selectionne manuellement (liaison_mode = 'manual')

- Referentiel fournisseurs complet : 24 fournisseurs pre-seedes avec numero de licence FSC et de certificat CoC

- Traçabilite operateur et horodatage sur tous les enregistrements

- Authentification utilisateur sur toutes les actions (session cookie sifa_token)

## 3.2 Gaps identifies — 9 points

Methodologie Les gaps ont ete identifies par croisement entre les exigences formelles de FSC-STD-40-004 V3-1 et l'inventaire exhaustif des tables, colonnes et endpoints de MySifa (mai 2026).

### Gap 1 — Absence du type de claim FSC sur les receptions

La table stock_receptions enregistre le numero de certificat FSC mais pas le type de claim : FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Recycled. Or la norme exige que le claim sur les intrants corresponde exactement au claim que l'on peut revendiquer sur les produits finis. Un lot de bobines 'FSC Mix' ne peut pas produire un output 'FSC 100%'.

### Gap 2 — Aucun flag FSC requis sur les dossiers

Il n'existe pas de champ fsc_requis ni fsc_type_requis sur les planning_entries. Il est donc impossible de savoir, au moment de la mise en production, si le dossier necessite obligatoirement des matieres FSC certifiees.

### Gap 3 — Absence de mecanisme d'alerte ou de blocage

Si un operateur scanne une bobine non-FSC sur un dossier qui requiert du FSC, MySifa ne declenche aucune alerte. Ce risque de non-conformite est critique pour l'audit.

### Gap 4 — Absence de specifications matiere sur les bobines

Les tables stock_receptions et stock_reception_items ne contiennent aucune information sur la matiere elle-meme : laize, grammage, type de support, metrage initial. Ces specifications sont necessaires pour la definition des groupes de produits FSC et pour la reconciliation des volumes.

### Gap 5 — Aucun numero de lot fournisseur sur les bobines

Le numero de lot imprime sur la bobine par le fournisseur n'est pas capture en tant que champ structure. Le code-barres sert d'identifiant unique mais peut combiner plusieurs informations. Un champ no_lot_fournisseur distinct est requis pour la tracabilite complete.

### Gap 6 — Absence de rapport de tracabilite par dossier

Il n'existe aucun endpoint qui, pour un no_dossier donne, retourne la chaine complete : dossier -> bobines scannees -> receptions -> fournisseurs -> certificats FSC. Les donnees existent en base mais ne sont pas agregees en un rapport exportable pour l'auditeur.

### Gap 7 — Absence de reconciliation des volumes

La norme FSC exige de pouvoir demontrer que la quantite de matiere FSC achetee couvre la quantite de produits FSC vendus. Il n'existe ni champ metrage sur les bobines, ni outil de reconciliation dans MySifa.

### Gap 8 — Conservation 5 ans non formalisee

Les donnees sont en base SQLite mais il n'existe pas de fonctionnalite d'export/archive pour garantir la conservation des registres sur 5 ans et les rendre disponibles pour un auditeur FSC.

### Gap 9 — Absence de module d'audit interne

La norme FSC-STD-40-004 exige la realisation et la documentation d'audits internes annuels couvrant l'ensemble du perimetre CoC. MySifa ne dispose pas de ce module.

# 4. Grille d'evaluation FSC-STD-40-004 vs MySifa

Evaluation de conformite au regard des exigences principales de la norme FSC-STD-40-004 V3-1.

| Exigence FSC-STD-40-004 | Statut | Analyse / Observations |
| --- | --- | --- |
| Referentiel fournisseurs certifies FSC | Conforme | Table fournisseurs_fsc avec licence (FSC-C...) et certificat CoC (CU-COC-...) pour 24 fournisseurs. |
| Enregistrement des achats — num. certificat fournisseur | Conforme | stock_receptions.certificat_fsc enregistre le certificat a la reception. |
| Type de claim FSC sur les intrants (100% / Mix / Recycled) | Absent | Champ fsc_type_claim manquant sur stock_receptions. Critique pour valider les claims sur outputs. |
| Identification physique des bobines (code-barres) | Conforme | Scan code-barres obligatoire a la reception et en production. |
| Numero de lot fournisseur sur chaque bobine | Absent | Pas de champ no_lot_fournisseur distinct dans stock_reception_items. |
| Specifications matiere (laize, grammage, type) | Absent | Aucun champ metier sur les bobines. Necessaire pour les groupes de produits FSC. |
| Liaison bobine -> dossier de fabrication | Conforme | fab_matieres_utilisees.no_dossier + reception_id assurent la liaison complete. |
| Flag FSC requis sur les ordres de fabrication | Absent | Pas de champ fsc_requis sur planning_entries. |
| Alerte / blocage bobine non-FSC sur OF FSC | Absent | Aucun mecanisme de validation au scan en production. |
| Reconciliation volumes entrants FSC / sortants FSC | Absent | Pas de metrages sur bobines, pas d'outil de reconciliation. |
| Mention FSC sur documents de vente (BL, factures) | Partiel | Dans l'ERP (hors MySifa). Necessite une coordination ERP <-> MySifa pour valider le claim. |
| Rapport de tracabilite exportable par dossier | Absent | Donnees presentes en DB mais pas d'endpoint de rapport structure. |
| Conservation des registres 5 ans | Partiel | Donnees en SQLite mais pas de fonctionnalite d'export/archive formelle. |
| Audit interne annuel documente | Absent | Pas de module audit dans MySifa. |
| Formation du personnel documentee | Absent | Pas de suivi formation dans MySifa (peut etre traite hors outil). |

| Conforme : 5 33% | Partiel : 2 13% | Absent : 8 53% |
| --- | --- | --- |

# 5. Roadmap — 3 phases

Chaque phase correspond a un niveau de maturite FSC CoC. La phase 1 suffit a engager le processus de certification avec un organisme accredite. Les phases 2 et 3 sont necessaires pour la certification complete et le maintien dans la duree.

| Phase 1 | Fondations — Prerequis a la certification (4 a 6 semaines) |
| --- | --- |
|  | Ajouter fsc_type_claim sur stock_receptions Champ enumere : FSC 100% / FSC Mix Credit / FSC Mix / FSC Recycled / Non FSC. Obligatoire a la saisie d'une reception. Migration DB + UI stock. |
|  | Ajouter no_lot_fournisseur sur stock_reception_items Champ texte libre. Saisi ou scanne lors de la reception. Essentiel pour la tracabilite individuelle des bobines. |
|  | Ajouter fsc_requis et fsc_type_requis sur planning_entries Boolean + enumere (FSC 100% / FSC Mix / FSC Recycled). Renseigne par le planificateur a la creation du dossier. Migration DB + UI planning. |
|  | Alerte scan en production — bobine non-FSC sur OF FSC Lors du scan d'une bobine en production (fab_matieres_utilisees), si le dossier a fsc_requis=true et que la bobine n'a pas de certification FSC conforme, afficher une alerte bloquante (confirmation requise ou blocage selon configuration). |
|  | Endpoint rapport de tracabilite par dossier GET /api/fabrication/tracabilite/{no_dossier} — retourne la chaine complete : dossier, bobines, receptions, fournisseurs, certificats FSC, type de claim. Format JSON + export PDF. |

| Phase 2 | Verification et reconciliation (6 a 10 semaines apres Phase 1) |
| --- | --- |
|  | Specifications matiere sur les bobines Ajouter laize (mm), grammage (g/m2), type_matiere (papier / carton / film / etiquette), metrage_initial (m) sur stock_reception_items. Interface de saisie lors de la reception. |
|  | Module de reconciliation FSC Page ou tableau de bord : pour une periode donnee, volumes de matieres FSC receptionnes vs volumes produits et vendus sous claim FSC. Identification des ecarts. Export CSV/PDF pour auditeur. |
|  | Export registre FSC Fonctionnalite d'export complet du registre FSC (receptions + scans production + dossiers FSC) sur une periode, format CSV ou PDF, horodate et signe numeriquement. Conservation 5 ans garantie. |
|  | Coordination ERP — validation claim sur documents de vente Procedure ou interface permettant de verifier que le claim FSC est bien porte sur le bon de livraison et la facture generes dans l'ERP, en s'appuyant sur fsc_requis du dossier MySifa. |

| Phase 3 | Gouvernance et audit (post-certification) |
| --- | --- |
|  | Module audit interne annuel Check-list FSC CoC auto-generee depuis les donnees MySifa. Rapport d'audit signable electroniquement. Historique des audits. |
|  | Tableau de bord FSC Vue synthetique : taux de couverture FSC par periode, alertes non-conformites, fournisseurs sans certification a jour, dossiers FSC sans bobines certifiees. |
|  | Suivi validite des certificats fournisseurs Date d'expiration sur fournisseurs_fsc. Alerte automatique a 30 jours avant expiration. La validite des certificats fournisseurs doit etre verifiee avant chaque achat. |

# 6. Recommandations process

## 6.1 Reception des matieres

- A la reception de chaque livraison, le logisticien scanne toutes les bobines ET renseigne le type de claim FSC (FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled) tel qu'il figure sur le bon de livraison fournisseur et le certificat.

- Le numero de lot fournisseur (imprime sur chaque bobine) est saisi ou scanne en complement du code-barres.

- Les bobines FSC et non-FSC sont stockees dans des emplacements distincts ou clairement identifies (etiquetage physique).

- La photo du guide de tracabilite fournisseur (deja dans MySifa via traca_photo_url) est utilisee pour former les nouveaux logisticiens.

## 6.2 Lancement des ordres de fabrication

- A la creation de chaque dossier dans le planning, le planificateur indique si l'OF requiert une certification FSC et de quel type (information issue de la commande client dans l'ERP).

- Cette information est la cle qui conditionne la validation des bobines en production.

## 6.3 Production

- Les operateurs scannent systematiquement chaque bobine utilisee — c'est la pratique actuelle, a maintenir et renforcer.

- En cas d'alerte (bobine non-FSC sur OF FSC), l'operateur signale au responsable avant de continuer. Aucune production FSC ne peut demarrer avec une matiere non certifiee.

- En fin de dossier, le responsable verifie le rapport de tracabilite MySifa avant de valider la commande dans l'ERP.

## 6.4 Documentation et conservation

- Tous les bons de livraison fournisseurs (avec mention FSC) sont archives physiquement ou numeriquement. La norme exige 5 ans de conservation.

- Les factures d'achat doivent mentionner le numero de certificat FSC du fournisseur. A verifier avec chaque fournisseur.

- MySifa export registre FSC (Phase 2) devient le document central pour l'auditeur FSC.

# 7. Prompts Cursor — Developpements MySifa

Comment utiliser ces prompts Chaque prompt est autonome et peut etre donne directement a Cursor. Ils referencent les fichiers exacts de MySifa et respectent les conventions de code du projet (config.py, migrations DB numerotees, pattern INSERT OR IGNORE, variables CSS).

## Prompt 1 — Type de claim FSC sur les receptions

Objectif : Ajouter un champ fsc_type_claim sur la table stock_receptions et dans l'UI de reception.

Contexte : MySifa, FastAPI + SQLite + HTML/JS vanilla. Fichiers a modifier : - app/core/database.py : migration versionnee - app/routers/stock.py : endpoint POST /api/stock/receptions - app/web/stock_page.py : UI de creation de reception Tache : 1. Dans app/core/database.py, ajouter une migration numerotee (verifier la derniere version existante dans schema_migrations) : ALTER TABLE stock_receptions ADD COLUMN fsc_type_claim TEXT DEFAULT 'non_fsc' Valeurs acceptees : fsc_100 ¦ fsc_mix_credit ¦ fsc_mix ¦ fsc_recycled ¦ non_fsc 2. Dans app/routers/stock.py, modifier le POST /api/stock/receptions pour accepter fsc_type_claim dans le body et l'enregistrer. 3. Dans app/web/stock_page.py, ajouter un champ <select> dans le formulaire de creation/edition de reception avec les 5 options ci-dessus. Labels affiches : FSC 100% / FSC Mix Credit / FSC Mix / FSC Recycled / Non FSC. Champ obligatoire (required). Valeur par defaut : Non FSC. Afficher le claim FSC dans la liste des receptions (badge colore : vert = fsc_100, bleu = fsc_mix*, gris = non_fsc). 4. Respecter les conventions MySifa : - Variables CSS (--accent, --success, --muted) pour les couleurs - showToast() pour les feedbacks - escHtml() sur toute interpolation dans le DOM - Migration : pattern IF NOT EXISTS dans schema_migrations

## Prompt 2 — Flag FSC requis sur les dossiers planning

Objectif : Permettre au planificateur de marquer un dossier comme 'FSC requis' avec le type de claim attendu.

Contexte : MySifa, module Planning (app/routers/planning.py, app/web/planning_page.py). Tache : 1. Migration DB dans app/core/database.py : ALTER TABLE planning_entries ADD COLUMN fsc_requis INTEGER DEFAULT 0 ALTER TABLE planning_entries ADD COLUMN fsc_type_requis TEXT DEFAULT '' Valeurs fsc_type_requis : fsc_100 ¦ fsc_mix ¦ fsc_recycled ¦ (vide) 2. Dans app/routers/planning.py, exposer fsc_requis et fsc_type_requis dans les endpoints GET /api/planning/entries et PATCH /api/planning/entries/{id}. 3. Dans app/web/planning_page.py, dans le panneau d'edition d'un dossier (modal ou drawer) : - Ajouter une case a cocher "Certification FSC requise" (checkbox, lie a fsc_requis) - Si coché : afficher un select avec FSC 100% / FSC Mix / FSC Recycled (lie a fsc_type_requis) - Dans la vue planning (liste ou timeline), afficher un badge FSC sur les dossiers concernes. Badge : fond --accent-bg, texte --accent, label court "FSC". 4. Respecter toutes les conventions MySifa (variables CSS, showToast, escHtml, migrations).

## Prompt 3 — Alerte/blocage en production

Objectif : Lors du scan d'une bobine en production, verifier la compatibilite FSC et alerter l'operateur.

Contexte : MySifa, module Fabrication (app/routers/fabrication.py, app/web/fabrication_page.py). Tache : 1. Dans app/routers/fabrication.py, modifier POST /api/fabrication/matieres : Apres liaison de la bobine a sa reception, verifier : - Si le dossier actif (no_dossier) a fsc_requis = 1 : * Recuperer fsc_type_requis du dossier * Verifier que la bobine est liee a une reception avec fsc_type_claim compatible (ex: dossier fsc_100 -> bobine doit avoir fsc_type_claim = fsc_100) (ex: dossier fsc_mix -> bobine peut avoir fsc_100 ou fsc_mix*) * Si incompatible : retourner HTTP 200 avec warning: true et warning_message (ne pas bloquer en hard, laisser l'UI gerer le workflow de confirmation) 2. Dans app/web/fabrication_page.py, dans la fonction de scan de bobine : - Si la reponse API contient warning: true : * Afficher une modal de confirmation (fond danger, icone alerte) * Message : "Attention — cette bobine ([code]) n'est pas certifiee [type FSC requis]. Confirmez-vous l'utilisation sur ce dossier FSC ?" * Boutons : Annuler (supprimer le scan) / Confirmer quand meme (avec raison requise) - Si confirmation avec raison : ajouter un champ warning_confirm_note sur la ligne fab_matieres_utilisees (migration requise) 3. Migration : ajouter warning_fsc INTEGER DEFAULT 0 et warning_fsc_note TEXT sur fab_matieres_utilisees.

## Prompt 4 — Rapport de tracabilite par dossier

Objectif : Creer un endpoint et une page de rapport qui reconstitue la chaine FSC complete pour un dossier donne.

Contexte : MySifa, modules Fabrication et Planning. Tache : 1. Dans app/routers/fabrication.py, ajouter : GET /api/fabrication/tracabilite/{no_dossier} Retourne un JSON structure : { "dossier": { no_dossier, client, machine, fsc_requis, fsc_type_requis, ... }, "bobines": [ { "code_barre": "...", "scanned_at": "...", "operateur": "...", "liaison_mode": "reception" ¦ "manual", "reception": { id, fournisseur, certificat_fsc, fsc_type_claim, ... }, "fournisseur_fsc": { nom, licence, certificat }, "fsc_conforme": true ¦ false, "warning_fsc": false ¦ true, "warning_fsc_note": "..." } ], "synthese": { "nb_bobines_total": N, "nb_bobines_fsc_conformes": N, "nb_bobines_non_conformes": N, "statut_global": "conforme" ¦ "non_conforme" ¦ "non_applicable" } } 2. Dans app/web/fabrication_page.py (ou nouvelle page app/web/tracabilite_page.py) : - Bouton "Rapport FSC" sur chaque dossier dans MyProd (visible si fsc_requis = true) - Modal ou page full-screen affichant le rapport complet sous forme de tableau - Badge statut global (Conforme en vert / Non conforme en rouge) - Bouton "Exporter PDF" (utiliser window.print() avec une feuille CSS @media print) 3. Respecter les conventions MySifa (variables CSS, icons SVG inline).

## Prompt 5 — Specifications matiere sur les bobines (Phase 2)

Objectif : Enrichir les reception items avec les caracteristiques physiques des bobines.

Contexte : MySifa, module Stock (app/routers/stock.py, app/web/stock_page.py). Tache : 1. Migration DB (app/core/database.py) — sur stock_reception_items : ALTER TABLE stock_reception_items ADD COLUMN no_lot_fournisseur TEXT ALTER TABLE stock_reception_items ADD COLUMN laize_mm REAL ALTER TABLE stock_reception_items ADD COLUMN grammage REAL ALTER TABLE stock_reception_items ADD COLUMN metrage_initial REAL ALTER TABLE stock_reception_items ADD COLUMN type_matiere TEXT (type_matiere : papier ¦ carton ¦ film ¦ etiquette ¦ autre) 2. Ces champs peuvent etre saisis en masse (tous les items d'une meme reception partagent souvent les memes specs) : ajouter un mode "Appliquer a toutes les bobines" dans le formulaire de reception. 3. Dans l'UI de stock, afficher les specs dans le detail d'une reception. Dans le rapport de tracabilite (Prompt 4), inclure les specs matiere de chaque bobine. 4. Respecter toutes les conventions MySifa.

# 8. Note sur la documentation process

La certification FSC CoC requiert une documentation formelle du systeme de gestion de la chaine de controle. Ce document en constitue le premier jalon. Les elements supplementaires a produire avant l'audit de certification sont :

- Procedure de gestion des achats FSC — comment SIFA verifie la validite du certificat fournisseur avant chaque achat

- Procedure de reception et d'identification des matieres FSC — guide operateur (s'appuyer sur les guides de tracabilite existants dans MySifa)

- Procedure de maitrise de la production FSC — comment les OF FSC sont identifies, lances et controles

- Procedure de vente et d'etiquetage FSC — comment les claims FSC sont portes sur les BL et factures dans l'ERP

- Procedure d'audit interne — frequence, perimetre, responsable, enregistrements

- Registre de formation du personnel — liste des employes ayant recu une formation FSC CoC

Prochaine etape recommandee Engager un contact avec un organisme certificateur accredite FSC (Bureau Veritas, SGS, Control Union, etc.) pour un pre-audit. Cela permettra d'identifier les points de non-conformite specifiques a l'activite de SIFA avant d'engager les developpements MySifa. Le cout d'un pre-audit est generalement de 1 000 a 2 000 euros HT.

Forge · Eugène Leconte · eugeneleconte@outlook.com

Fabriqué à Lille, deploye dans vos ateliers.